# Kommunikationsapp med AI-stöd

Komplett projektspecifikation

2025-11-12

# Executive Summary

En innovativ kommunikationsapp för små och medelstora organisationer (5-500 anställda) som kombinerar traditionell chatt och videomöten med AI-driven inspelning, transkribering och sammanfattning. Appens unika värde ligger i spontana möten där deltagare som inte kan vara med i realtid ändå kan ta del av innehållet.

Kärnfunktioner: Gruppchatt, video/röstsamtal, automatisk inspelning, AI-transkribering, intelligent sammanfattning, och maximal integritetskontroll med val av lagringsregion och AI-leverantör.

# 1. Målgrupp och problem som löses

## 1.1 Målgrupp

- Små till medelstora företag och organisationer (5-500 anställda)

- Organisationer utan fullständiga governance-processer

- Team som arbetar med förbättring och innovation

- EU-baserade företag med höga integritetskrav

## 1.2 Kärnproblem

- Förlorade idéer och insikter vid spontana tankar

- Beroende av att alla är tillgängliga samtidigt

- Otillräcklig dokumentation av spontana diskussioner

- Integritetsproblem med amerikanska molntjänster

## 1.3 Unik värdeproposition

- Fokus på spontanitet - 2-3 av 5 deltagare räcker för värdefullt samtal

- AI-driven inkludering - alla kan ta del utan att lyssna på långa inspelningar

- Maximal integritetskontroll - välj lagringsregion, AI-leverantör, lokal processing

- EU-first approach - byggd för europeiska integritetskrav

# 2. Funktionella krav och prioritering

MVP-prioritering: 4=Kritiskt, 3=Viktigt, 2=Kan vänta

| Funktion | Prioritet | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Grupp-videosamtal | 4 | Kärnfunktionalitet |
| Person-till-person chatt | 3 | Viktig användarupplevelse |
| Gruppchatt / Grupp-röstsamtal | 3 | Team-kommunikation |
| Inspelning / Transkribering / AI-sammanfattning | 3 | Unika värdepropositioner |

## 2.1 Roller och behörigheter

- Vanlig gruppmedlem: Kan delta, starta samtal, skapa grupper

- Lokal gruppadmin: Kan bjuda in/ta bort, konfigurera grupp, godkänna förlängningar

- Global admin: Tillgång till alla grupper, övervaka compliance, audit logs

## 2.2 Inspelning och samtycke

- Vid start: Fråga om inspelning ska aktiveras

- Under möte: Vem som helst kan starta inspelning

- Alla deltagare måste aktivt samtycka med loggning

- Standard lagring: 6 månader med påminnelser 7 dagar och 1 dag före radering

- Förlängning kräver motivering och godkännande

# 3. Affärsmodell

| Funktion | FREE | PRO | ENTERPRISE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris | 0 kr | 199-299 kr/user/mån | Offert |
| Användare | Max 3 | 5-50 | 50+ |
| Inspelningar/mån | 5 | Obegränsat | Obegränsat |
| Lagring | 30 dagar | 6 månader | Obegränsat |
| AI-val | Grundläggande | Flera AI + lokal | Alla + dedikerad |
| Hosting | EU delad | Val region | On-premise |

# 4. Teknisk arkitektur och stack

## 4.1 Systemoversikt

- Frontend - PWA (React + TypeScript)

- Backend API - NestJS eller Python FastAPI

- WebRTC Media Server - mediasoup

- Database - PostgreSQL

- Storage - MinIO (S3-kompatibel)

- AI Processing - Redis queue + workers

## 4.2 Docker-arkitektur

Alla komponenter körs som separata containers:

- frontend-container (React PWA via Nginx)

- api-container (NestJS/FastAPI)

- webrtc-container (mediasoup)

- database-container (PostgreSQL)

- storage-container (MinIO)

- redis-container (queue + cache)

- ai-worker-containers (processing)

## 4.3 AI-integration

- Transkribering: OpenAI Whisper API eller Deepgram

- Sammanfattning: Anthropic Claude API (via AWS EU) eller Mistral AI (EU-alternativ)

- Lokal AI: Stöd för Apple Neural Engine, Qualcomm AI Engine (framtida)

## 4.4 EU Hosting-rekommendation

Primärt val: Hetzner (Tyskland)

- Datacenter i Tyskland och Finland

- Konkurrenskraftiga priser: ~500-2000 kr/månad för MVP

- Docker och Kubernetes support

- GDPR-compliant

Alternativ: OVHcloud (Frankrike), Scaleway (Frankrike)

# 5. Säkerhet och GDPR

## 5.1 GDPR-krav (Obligatoriskt)

- Dataskyddsombud (DPO) - Obligatoriskt för känslig data i stor skala

- Dataskyddskonsekvensanalys (DPIA) - Dokumentera risker och åtgärder

- Behandlingsregister - All personuppgiftsbehandling

- Användarrättigheter: Radering (30 dagar), dataportabilitet, rättelse, information

- Samtycke: Frivilligt, specifikt, informerat, otvetydigt - alltid loggat

- Incidenthantering: Rapportering inom 72 timmar

## 5.2 Teknisk säkerhet

- End-to-end kryptering för alla möten

- AES-256 kryptering för lagrad data

- OWASP Top 10 skydd (injection, broken access control, etc.)

- Audit logs för alla kritiska operationer

- Regular security audits och penetration testing

## 5.3 Integritet som konkurrensfördel

- Val av lagringsregion: Sverige, EU, USA, Kanada - data lämnar aldrig vald region

- Val av AI-leverantör: EU-baserad AI för maximal integritet

- Lokal AI-processing: Data behöver aldrig lämna enheten

- Self-hosting: Enterprise kan köra on-premise

# 6. Utvecklingsplan

Total tidsestimat: 15-20 veckor (4-5 månader) för komplett MVP

## Fas 0: Setup (2-3 dagar)

- Docker Desktop, Node.js, Git, VS Code

- API keys: Anthropic Claude, OpenAI Whisper

## Fas 1: Infrastruktur (1-2 veckor)

- PostgreSQL, Backend API, MinIO, Frontend grundstruktur

- Leverans: Registrering, login, tom dashboard

## Fas 2: Grupper och chatt (2-3 veckor)

- Grupphantering, WebSocket, realtids-chatt

- Leverans: Fungerande chatt-app

## Fas 3: Video och röst (3-4 veckor)

- mediasoup, WebRTC, video/audio UI

- Leverans: Fungerande gruppsamtal

## Fas 4: Inspelning (2-3 veckor)

- Inspelning, samtycke, retention, åtkomst

- Leverans: Möten kan spelas in och spelas upp

## Fas 5: AI (3-4 veckor)

- AI workers, transkribering, sammanfattning, sök

- Leverans: Komplett AI-funktionalitet

## Fas 6: UX och notiser (2 veckor)

- Push-notiser, vänner/favoriter, onboarding, responsiv design

- Leverans: Polerad UX

## Fas 7: Production-ready (2-3 veckor)

- Säkerhet, GDPR-compliance, hosting setup, monitoring, testing

- Leverans: Production-ready MVP

# 7. Nästa steg

När du är redo att börja:

- Godkänn denna specifikation

- Installera Docker Desktop och verifiera att det fungerar

- Skapa API-konton (Anthropic, OpenAI)

- Vi börjar med Fas 0 - Claude Code genererar all kod steg för steg

- Du testar och ger feedback - ingen kodning krävs från dig

## 7.1 Arbetsmetodik

- Claude Code får detta dokument som referens

- All kod genereras automatiskt baserat på spec

- Du kör lokalt i Docker och testar

- Vi justerar tillsammans vid behov

- Fas för fas tills MVP är klart

## 7.2 Kostnad under utveckling

- MVP-utveckling: Lokalt på din dator (gratis)

- AI API-kostnader: ~100-500 kr/månad under testning

- Production hosting: ~1200-4500 kr/månad (Hetzner EU)

Detta dokument är din kompletta projektspecifikation

Använd det som referens genom hela utvecklingen. Claude Code kommer att följa denna spec exakt.

Lycka till med projektet!